|  | ООО «ФИТЭРА» Приморский край, г. Владивосток ИНН 2543052510, КПП 254301001 8-914-078-94-33 • info@fitera-dv.ru |
| --- | --- |

практический взгляд на процессы, учёт и автоматизацию

SNAX  ·  ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ ПРОГРАММЫ  ·  ФОРМА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

# Технический контракт для руководителя

Как устроена техника без жаргона · кто за что отвечает · какие правила нельзя обойти

Версия 3.0-tech-exec  ·  25 августа 2026 года  ·  Статус: понятное изложение технического контракта v3.0-tech

Назначение документа Программный контракт отвечает: что делаем, когда сдаём и что нужно от заказчика. Этот лист отвечает иначе: как устроена техника, чтобы руководитель мог проверить, не читая схемы и код. Полный инженерный текст — отдельный технический контракт.

Главный принцип Если правило здесь нарушено, программа считается сломанной — даже если отчёт «красивый».

| 1С хозяин товара и заказа | сервис разбирает файлы | магазин фиксирует факт | BI только после сверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 нерушимых правил | 3–5 пилотных поставщиков | 19.02.2027 пилот заказа | 14.05.2027 передача |

# 1. В одном абзаце

Файлы поставщиков разбирает отдельный сервис: он сохраняет оригинал, не теряет строки и не запускает макросы Excel. 1С остаётся главной: карточки товара, связи, остатки, расчёт «сколько заказать», сам заказ и проведение поступления. Магазин сканером фиксирует, что реально пришло. Новый регион получает данные из центральной 1С, а не сырой Excel поставщика. Отчёты для руководства строятся только после того, как один магазин и один день сошлись по документам.

# 2. Кто за что отвечает

| Сервис Принимает прайс и накладную, хранит оригинал, показывает ошибки строк. Не считает заказ и не проводит поступление. | Центральная 1С Номенклатура, подтверждённые связи, расчёт потребности, черновик заказа, проведение поступления. | Магазин Сканирует факт, отмечает брак и недостачу. Закупку не проводит. Проводит документ уполномоченный сотрудник. |
| --- | --- | --- |

Это схема «Форус»: одна центральная УТ, две бухгалтерии, розница с региональными узлами. Сервис — помощник только центральной УТ. В магазины данные уходят штатным обменом 1С, а не сырым файлом поставщика. Отчёты читают сверенные цифры и не чинят справочники.

| Роль | Делает | Не делает |
| --- | --- | --- |
| Категорийный менеджер | Подтверждает связи, разбирает новинки и ошибки файла, запускает заказ | Не правит все строки прайса вручную как сейчас |
| Товаровед | Разбирает исключения приёмки и проводит готовый документ | Не набирает все строки заново, если расхождений нет |
| Отчёты / BI | Показывают уже сверенные цифры с расшифровкой до документа | Не исправляют справочники и документы задним числом |

# 3. Правила, которые нельзя обойти

Их нельзя «чуть ослабить в коде». Изменение — только отдельным решением и правкой ТЗ.

1.   Ни одна строка файла не пропадает молча. Заголовок, итог, пустая и битая строка тоже учитываются.

2.   Оригинал не правят. Повторная обработка — новая попытка, старый файл остаётся как был.

3.   Карточка товара и подтверждённая связь живут в 1С, не на сайте.

4.   Сервис не считает, сколько заказать, и не создаёт заказ поставщику.

5.   Сервис не подключается напрямую к рабочей базе 1С.

6.   Макросы и формулы Excel не исполняются. Берётся только то, что уже посчитано в ячейке.

7.   Штрихкод хранится как текст (с нулями в начале). Это не уникальный ключ на весь мир.

8.   Похожее название не равно связанному товару. Похожесть даёт подсказку, решение — у человека или точного правила в 1С.

9.   Повтор той же операции не создаёт второй документ (файл, пакет, заказ, поступление).

10.   Правила разбора файлов хранятся версиями. Сломалась шапка поставщика — старый шаблон молча не применяется.

11.   Коммерческие базы, прайсы и пароли не кладутся в Git.

12.   Сервис не проводит поступление и не меняет складской остаток.

13.   Фото или «умный» разбор накладной не заменяет сканер. Физический факт — в 1С.

14.   Неизвестный штрихкод сохраняется как исключение, его нельзя выкинуть.

15.   Можно пройти след: заказ → файл поставщика → приёмка → документ 1С.

16.   Новый магазин получает данные из центральной 1С, не сырой файл поставщика.

# 4. Как идёт файл поставщика

1.   Категорийный менеджер загружает Excel или CSV. Система запоминает файл «как есть» и контрольную сумму.

2.   Сервис читает листы и строки, не запуская макросы.

3.   Каждая строка получает тип: товар, категория, шапка, итог, комментарий, пустая, ошибка. Ничего не выкидывается без записи.

4.   Текст, штрихкод, цена и упаковка приводятся к единому виду. Ошибочное число не превращается молча в ноль.

5.   Проверяется качество: дубли, пустые поля, странная цена, конфликт упаковки.

6.   В 1С уходит пакет: что удалось разобрать, какие строки спорные, откуда взялась каждая цифра.

7.   В 1С пакет сначала лежит в «прихожей». В рабочие цены и заказ он попадает только после решения человека.

8.   Расчёт «сколько заказать» делает типовой механизм 1С, не внешний сайт. На выходе — один черновик заказа, без дубля при повторной кнопке.

Про «Помощник закупок» Старый помощник не копируем как чёрный ящик: его функции разбираем и переносим в эту схему по частям.

# 5. Как товар поставщика связывается с нашей карточкой

Порядок от жёсткого к мягкому:

1.   Уже сохранённая связь «этот код поставщика = наша карточка».

2.   Код поставщика плюс упаковка — только внутри этого поставщика, не поиск артикула по всей базе.

3.   Штрихкод плюс упаковка — если кандидат один.

4.   Похожие названия — только список кандидатов. Порог похожести не утверждает связь.

5.   Нет кандидата — статус «новинка», «нужно сопоставить» или «не заказываем».

Неизвестный коэффициент «штука / блок / короб» останавливает строку, а не подставляет «1».

# 6. Как принимается поставка

1.   В 1С уже есть заказ поставщику.

2.   Накладная (файл или скан) прикладывается к заказу. Скан без структуры хранится как вложение, а не как уже принятый товар.

3.   Магазин видит ожидаемые позиции и сканирует факт: количество, брак, фото, комментарий.

4.   Неизвестный код не пропадает: уходит в очередь «нужно связать».

5.   Строки без расхождений товаровед не набирает заново.

6.   Проводит документ только уполномоченный сотрудник. Магазин закупку не проводит.

Маршрут «сразу в магазин / сначала на склад / приёмка и перемещение» руководитель утверждает отдельно. Пока решения нет — в код не зашиваем.

# 7. Что с текущими базами 1С

Выгрузки баз На дату этого листа рабочие выгрузки 1С ещё не переданы. Без них нельзя честно сказать, какие именно документы, расширения и обмены живут в контуре. Файлы баз в Git не кладутся.

Пока выгрузки нет, каркас разбора файлов можно делать на учебных примерах. Пилот заказа нельзя объявлять готовым. Управленческий BI нельзя считать официальным.

Когда выгрузки придут: появится таблица «магазин — склад — касса — организация — регион»; у каждого из 14 расширений будет паспорт (оставить / переделать / заменить / выключить); один магазин и один день проследят по цепочке Розница → УТ → бухгалтерия. Документ либо проведён, либо висит в очереди с хозяином. «Записан, но не проведён» — это не успех обмена.

# 8. Что можно проверить руками

| Когда | Что проверяет руководитель |
| --- | --- |
| Октябрь 2026 | Один магазин, один день: документы, суммы и остатки сходятся либо у разрыва есть фамилия. |
| Ноябрь 2026 | Подписаны формулы: заказ, остаток, цена, факт продажи, P&L. |
| Февраль 2027 | 3–5 поставщиков: файл → связанный товар → один черновик заказа в 1С. |
| Апрель 2027 | Магазин отсканировал поставку; товаровед провёл готовый документ. |
| 14 мая 2027 | Обучение, регламент поддержки, проверка восстановления из резервной копии. |

Не обещаем в этой волне Новую 1С «с нуля»; заказ, который считает внешний сайт; автоматическое создание карточек товара; фото накладной как факт приёмки; красивый BI до сверки дня; всех поставщиков сразу; таможню; виртуальный склад.

Каркас сервиса в репозитории уже начат. Это не ускоряет февральский пилот: без выгрузок 1С и подписанных формул запускать заказ нельзя.

# 9. Что нельзя отдать «на усмотрение разработки»

Если ответа нет за 5 рабочих дней, двигаем срок. Не кодируем догадку. Нужно решить, в частности:

1.   какие 3–5 поставщиков в первом пилоте и какие 30–50 товаров для сверки расчёта;

2.   как считать единицу заказа (штука / блок / короб) по поставщику;

3.   что считать выручкой: проведённый документ без отгрузки и чека не выручка, пока не подписано иное;

4.   какой документ 1С оформляет прямую поставку в магазин и нужен ли завоз через центральный склад;

5.   состав выгрузок баз и кто имеет право их передавать;

6.   оставляем ли кассы Frontol до подтверждённой автономности Розницы;

7.   судьбу 14 расширений, особенно закрытого «Помощника закупок»;

8.   хватает ли людей (если меньше, чем в паспорте проекта — дата 14.05.2027 пересматривается явно).

Этот лист не заменяет подпись программного контракта на ворота G0 (11 сентября 2026).

# 10. Как понять, что техника принята

Приёмка — не «показали форму». Для каждого этапа нужен реальный магазин, день, поставщик и товар.

| Этап | Признак готовности |
| --- | --- |
| Сверка дня | Цепочка документов не обрывается. Непроведённое видно и за кем закреплено. |
| Пилот заказа | Повтор кнопки не создаёт второй заказ. КМ работает с исключениями, а не со всем файлом. |
| Пилот приёмки | Сканер фиксирует факт; неизвестный код в очереди; проводит уполномоченный. |
| Отчётность | Цифра в P&L раскрывается до документа. Неполный регион не выдаётся за всю сеть. |

Разработку ведут не в боевой базе. Перед массовыми операциями в 1С — резервная копия и понятный откат.

# 11. Подтверждение руководителя

Этот лист не заменяет программный контракт для G0. Он подтверждает, что руководитель принимает технические правила первой волны.

☐   Принимаю технические правила (разделы 2–7) как обязательные для подрядчика и своей команды.

☐   Принимаю с замечаниями (вписать ниже).

☐   Не принимаю — вернуть формулировки на доработку.

## Обязательные галочки, если выбрано «принимаю»

☐   Не строим второй расчёт заказа вне 1С.

☐   Нет прямого доступа сервиса к рабочей базе 1С.

☐   Фото накладной не заменяет физический факт приёмки.

☐   Похожее название не утверждает связь товара.

☐   Выгрузки баз и коммерческие прайсы в Git не попадают.

☐   «Помощник закупок» не переносим как чёрный ящик.

☐   Официальный BI — только после сверки дня и подписанных формул.

Замечания

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор / собственник |  |  |  |
| Финансовый директор |  |  |  |
| Руководитель категорийного менеджмента |  |  |  |
| Руководитель розницы |  |  |  |
| Операционный директор |  |  |  |
| Владелец 1С |  |  |  |
| Координатор / ФИТЭРА |  |  |  |

После подписи этот лист читается вместе с программным контрактом для руководителя. Детали для инженеров остаются в полном техническом контракте и не расширяют объём без отдельного решения.